Приложение к решению заседания Совета

Сикиязский сельсовет муниципального района

Дуванский район

Республики Башкортостан

от 06.04.2021 № \_\_\_\_\_

**План**

**мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сикиязский сельсовет муниципального района Дуванский район**

**Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Исполнитель** |
| 1. | Подготовить, утвердить и довести план поселении до исполнителей | март, апрель | Глава сельского поселения |
| 2. | Провести заседание Совета с депутатами представительного органа сельского поселения по благоустройству территорий населенных пунктов | апрель | Глава сельского поселения |
| 3. | Провести совещание с руководителями учреждений, предприятий, расположенными на территории сельского поселения, независимо от форм собственности по благоустройству прилегающих территорий, а также довести до сведения о территориях, закреплённых в границах сельского поселения за ними | апрель | Глава сельского поселения |
| 4. | Разработать и размещать в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты в селах сельского поселения и ведению здорового образа жизни) | в течение года | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 5. | Определить перечень работ по благоустройству прилегающей территории каждого предприятия | апрель | руководители учреждений, предприятий |
| 6. | Определить перечень работ по благоустройству по каждой улице  Провести рейды по улицам сел и деревень с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, покраски строений | апрель, май | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 7. | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов (сходы граждан по графику) | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 8. | Провести месячник по благоустройству населённых пунктов (по плану проведения месячника по благоустройству). | апрель - май | Глава сельского поселения, члены оргкомитета, руководители учреждений и предприятий |
| 9. | Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров | май-июнь | Глава сельского поселения |
| 10. | Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения территории сельского поселения | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь | Глава сельского поселения |
| 11. | Обход предприятий, организации и частных подворий с выдачей предписаний по уборке территорий | март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь | Глава сельского поселения |
| 12. | Благоустройство территории памятников, посвященных событиям ВОВ, воинских захоронений на территории сельского поселения:  очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | апрель, май, июль, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 13. | Уборка мест захоронений (кладбищ) | май, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 14. | Уборка обочин, кюветов дорог | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 15. | Посадка деревьев в селах сельского поселения | апрель, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 16. | Субботник по очистке водоемов на территории сельского поселения | май, август | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 17. | Опашка населенных пунктов в весенний и осенний пожароопасный период | май, сентябрь | Глава сельского поселения |
| 18 | Грейдированные грунтовых дорог в селах сельского поселения | август | Глава сельского поселения |
| 19. | Благоустройство естественных пожарных водоемов (дорога, расчистка от мусора, углубление) и пожарных гидрантов.  Оборудование площадок для разворота пожарной техники | май, июнь | Глава сельского поселения |
| 20. | Ремонт детских площадок на территории сельского поселения | май, июнь, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 21. | Благоустройство прилегающих территорий к личным подсобным хозяйствам при въезде в населённые пункты | май, июнь, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 22. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятников погибшим воинам в ВОВ, возле здания Администрации, а также предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения | май, июнь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 23. | Ямочный ремонт (после проведения весеннего осмотра) | июнь | Глава сельского поселения |
| 24. | Окашивание придомовых территорий частного сектора, территорий предприятий и организаций сельского поселения. | июнь, июль, август | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 25. | Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.  Комиссионный объезд всей территории в пределах сельского поселения.  Проведение контрольных проверок по выполнению предписаний | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |
| 26. | Установка дорожных знаков (после предварительного осмотра дорог местного значения) | июнь | Глава сельского поселения |
| 27. | Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения (после предварительного осмотра) | июнь | Глава сельского поселения |
| 28. | Отлов безнадзорных животных | в течение года | Глава сельского поселения |
| 29. | Ремонт уличного освещения | июнь, июль | Глава сельского поселения |
| 30. | Выявление бесхозного содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | в течение года | Глава сельского поселения |
| 31. | Благоустройство остановок для общественного транспорта на территории сельского поселения |  |  |
| 32. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь, декабрь | Глава сельского поселения |
| 33. | Приведение в порядок территорий естественных водоёмов в селах сельского поселения. |  |  |
| 34. | Подведение итогов по благоустройству на территории сельского поселения | июнь | Глава сельского поселения, члены оргкомитета |